## Slide 1
挑戦KR②
「高速プロダクト開発の型」
初回報告
デリバリーマネジメントチーム
2026年4月
杉崎

## Slide 2
DPG OKR FY26 > 挑戦KR② > 初回報告
仮説・検証・学習が高速に回るプロダクト開発の型を定常運用する
KPI
KPI
1. メンバーが協働し1週間以内で機能を完成し、安定して継続的に本番リリースできている
2. 検証結果が次の施策に反映され続けている
小さく早く検証する考え方がメンバーに浸透し、不確実性に対してムダの少ない意思決定と実行ができている状態を目指す
達成のための3つのアプローチ
入口品質
入口品質をあげる
実装に入る前の前提整理・要求定義の曖昧さをなくす
フロー効率
開発のフロー効率をあげる
開発工程のムリ・ムダ・ムラをなくし、案件を停滞させずスムーズに整える
学習ループ
学習ループを回す
リリースして終わりにせず、お客様の反応を見て「次に何をやるか／やめるか」を決める

## Slide 3
DPG OKR FY26 > 挑戦KR② > 初回報告
Q1で計測基盤・体制を整え課題分析し、Q2以降で改善サイクルを回す
FY26は「計測と構造整備」の年。感覚ではなくデータに基づいて改善を回す土台を作る。
Q1（4-6月）
計測基盤の構築
体制・前提の整備
課題分析
▶
Q2（7-9月）
チームごとの
指標設定
改善サイクル始動
▶
Q3（10-12月）
改善施策の
効果検証
▶
Q4（1-3月）
定着
FY27への橋渡し
現在地

## Slide 4
DPG OKR FY26 > 挑戦KR② > 初回報告
Q1末にリードタイムのベースラインと2Q目標をセットする
Q1 KPI: リードタイムを計測できており、2Qの目標が設定できている
軸 | Q1でやること
共通基盤（可視化） | バリューチェーン全体の工程別リードタイムを可視化する
入口品質 | PdM・ビジネスメンバー含め「小さく作る」考え方を外部講師と浸透させる
フロー効率 | 技術領域別チームからフィーチャーチームへシフトする
学習ループ | リリース後の結果を記録・計測する仕組みを整備する
計測と認識合わせを同時に進める。数字だけ取っても改善につながらないため、共通言語を揃えることもQ1の成果物。

## Slide 5
DPG OKR FY26 > 挑戦KR② > 初回報告
4つの軸すべてで取り組みを開始している
共通基盤
リードタイムの可視化
アイデアからリリースまで、工程別のリードタイムを可視化する仕組みに取り組んでいる。どこで時間がかかっているかを把握する起点。
入口品質
「小さく作る」考え方の浸透
外部講師を交えて、PdM・ビジネス推進のメンバーも含めたレクチャーを実施。継続支援も受けている。仕様を決める側も含めて前提を揃える。
フロー効率
フィーチャーチームへのシフト
技術領域別のチーム構成から、1チームで機能を完成できるフィーチャーチームへのシフトを進めている。チーム間の調整待ちをなくす。
学習ループ
検証ログの仕組みづくり
リリース後の結果を記録・計測する仕組みを整備中。出して終わりではなく、次の判断に使えるようにする。

## Slide 6
DPG OKR FY26 > 挑戦KR② > 初回報告
6月末にベースライン数値と2Q目標を持って再報告する
今回は「方針とやっていること」の報告。
次回は「データでこう見えたので、こうします」という報告。
1
各チームのリードタイムのベースライン（現状値）
どの工程にどれだけ時間がかかっているかを数値で示す
2
2Q以降の具体的な改善目標
ベースラインに対して、どの指標をどこまで改善するかを設定する
3
チームごとの4Q末到達イメージ
年度末にどういう状態になっているかの見通しを示す