## Slide 1
挑戦KR②のKPIについて
仮説・検証・学習が高速に回る開発の型をつくる
2026-04-15

## Slide 2
挑戦KR② ＞ 目標
仮説・検証・学習が高速に回るプロダクト開発の型を定常運用する
KPI① リードタイム
1週間以内で機能を本番に出せること
KPI② 学習サイクル
出した結果を見て次の施策を決められること
達成のための3つのアプローチ
入口品質
仕様を決める段階で「小さく作る」前提を揃える。無駄な手戻りを減らし、開発着手時の品質を上げる。
フロー効率
1チームで機能を完成できる体制にする。チーム間の調整待ちをなくし、リードタイムを短縮する。
学習ループ
リリース後の結果を計測・記録する仕組みを作る。出して終わりではなく、次の判断材料にする。

## Slide 3
挑戦KR② ＞ ロードマップ
Q1で計測基盤・体制を整え課題を分析し、Q2以降で改善を回す
Q1（4–6月）
計測基盤・体制の整備
課題分析
今どこで時間がかかっているかを
測れる状態を作る
▶
Q2（7–9月）
チームごとの指標設定
改善サイクル始動
データに基づく改善を開始する
▶
Q3–Q4（10月–）
効果検証
定着
改善の成果を測り、
型として定着させる
いきなり改善施策は打たない。まず測れる状態を作り、課題を正しく把握してから改善サイクルを回す。

## Slide 4
挑戦KR② ＞ Q1計画
リードタイムの可視化と、開発プロセスの前提を揃える
Q1のKPI: リードタイムが計測できていて、Q2の目標が設定できている状態
アプローチ | Q1でやること
共通基盤 | バリューチェーン全体の工程別リードタイムを可視化する
入口品質 | PdM・ビジネスメンバー含め「小さく作る」考え方を外部講師と浸透させる
フロー効率 | 技術領域別チーム → フィーチャーチームへシフトする
学習ループ | リリース後のログ計測の仕組みを整備する
3アプローチそれぞれに手を打ち、Q2以降の改善サイクルの土台を作る

## Slide 5
挑戦KR② ＞ Q1進捗
4つの取り組みすべてで動き始めている
① 可視化
アイデアからリリースまで、工程別のリードタイムを可視化する仕組みに取り組んでいる。どこで時間がかかっているかを正しく把握する起点になる。
② 入口品質
外部講師を交え、PdM・ビジネス推進メンバーも含めたレクチャーを実施中。継続支援も受けている。仕様を決める側も含めて「大きいまま作らない」前提を揃える。
③ フロー効率
技術領域別のチーム構成から、1チームで機能を完成できるフィーチャーチームへのシフトを進めている。チーム間の調整待ちをなくす。
④ 学習ループ
リリース後の結果を記録・計測する仕組みを整備中。出して終わりではなく、次の判断に使えるようにする。

## Slide 6
挑戦KR② ＞ ネクストアクション
6月末にベースライン数値とQ2目標を持って再報告する
今回の報告
KR②の目標とKPI
3アプローチの設計
Q1の計画と着手状況
▶
次回（6月末）
リードタイムのベースライン数値
チームごとの改善目標
Q2以降の具体計画
今日は方針と取り組みの報告。次回はデータで語る。