## Slide 1
DPG OKR FY26 > 挑戦KR② > 初回報告
Q1（4-6月）の施策スケジュール
4月
5月
6月
施策
共通基盤
工程整理・計測設計
Naikist計測仕組み開発
他チームNotion計測開始
ベースライン確定
入口品質
外部講師レクチャー
継続支援・定着
フロー効率
チーム構成検討・設計
フィーチャーチーム移行
学習ループ
ログテンプレート設計
検証ログ運用開始
今