## Slide 1
デリバリーマネジメントチーム
OKR 2026年度
開発投資のリターンを最大化するための挑戦目標
2026-04-04
デリバリーマネジメントチーム

## Slide 2
OKR全体像
3つの挑戦KRでバリューチェーン全区間をカバーし投資リターンを最大化する
Objective: 投資が最短・最確実に顧客価値へ変換されるデリバリーラインを確立する
KR1: 入口品質
仕様起因の手戻りコストを
2028年度末に80%削減
見極める（PO主導）
▶
KR2: フロー効率
サイクルタイム中央値を
2028年度末に50%短縮
速くする（SM主導）
▶
KR3: 学習ループ
投資判断の学習サイクルを
2028年度末に全チーム定着
見極める（PO主導）
学習がKR1の入口品質をさらに改善
基盤KR: チーム健全性「良好」以上維持 ｜ チーフ育成マイルストーン達成率100% — 全挑戦KRの前提条件

## Slide 3
挑戦KR1 / 入口品質 / 見極める
入口品質を確立し、仕様起因の手戻りコストを2028年度末にゼロに近づける
挑戦KR
仕様起因の手戻りが恒常的に発生しているが、原因分析の仕組みすら存在しない。Ready定義→手戻り原因可視化→仕様精度改善→PO判断高速化の因果チェーンを全チームに定着させること自体が未経験の挑戦。
2026年度末
基盤構築
Ready比率80%以上
手戻り30%削減
原因分類開始
2027年度末
改善加速
手戻り50%削減
PO判断LT 2営業日以内
2028年度末
定着
手戻り80%削減
スコープ変更率
計測・制御運用
2026年度の重点施策
施策 | 担い手 | 完了条件
Ready定義（受入条件テンプレ+Done定義）の標準化 | PO | 全チームで「Ready未達PBIは着手しない」が徹底
手戻り原因分類プロセス導入（仕様/技術/外部） | PO+SM | スプリントレトロでトレンドレビューが運用
PO判断プロセス可視化・権限委譲ルール整備 | PO | 判断待ち日数の計測開始、委譲基準が運用
スプリント中スコープ変更ルールの明文化 | PO+SM | スコープ追加=PO承認+代替外し決定がルール化

## Slide 4
挑戦KR2 / フロー効率 / 速くする
サイクルタイム中央値を2028年度末までに現状比50%短縮する
挑戦KR
KR1の入口品質改善（手戻り削減）が前提条件として効く。ボトルネック解消・PBI粒度の最適化・スプリント計画精度の向上を複合的に進めないと達成できない。
2026年度末
計測+初期改善
ベースライン確立
20%短縮
ゴール達成率80%以上
2027年度末
加速
35%短縮
予測精度±3日以内
ゴール達成率85%以上
2028年度末
達成
50%短縮達成
2026年度の重点施策
施策 | 担い手 | 完了条件
サイクルタイム計測導入・レトロでトレンドレビュー | SM | 全チームのダッシュボード稼働、レトロで毎回確認
PBI粒度ガイドライン整備・小さく分割して流す習慣定着 | SM+PO | 1スプリントで完了可能なサイズが全チームの標準に
スプリントゴール達成率80%の全チーム目標設定 | SM | 達成率が全チーム平均80%以上で推移
ボトルネック可視化（サイクルタイム工程別内訳） | SM | 滞留工程がダッシュボードで判別可能

## Slide 5
KR間の因果関係
入口→フロー→学習の循環で投資判断の精度が向上し続ける
KR1: 入口品質
良質な仕事を
フローに投入する
▶
KR2: フロー効率
投入された仕事を
速く流して届ける
▶
KR3: 学習ループ
届けた結果を検証し
次の投資判断に活かす
KR3の学習結果 → PdMへフィードバック → 仮説精度向上 → バックログ品質向上 → KR1の入口品質がさらに改善（循環構造）
接続 | 因果関係
KR1 → KR2 | 入口品質↑（手戻り↓）がフロー効率改善を加速する
KR2 → KR3 | 速く届く → レビュー頻度↑ → 学習サイクルが速く回る
KR3 → KR1 | 学習結果がPdM経由で仮説精度を上げ、入口品質がさらに改善

## Slide 6
挑戦KR3 / 学習ループ / 見極める
投資判断の学習サイクルを2028年度末までに全チームで定着させる
挑戦KR
スプリントレビューが「デモを見せて終わり」になりがち。「価値仮説を検証できたか？学びを次の優先順位にどう反映するか？」を構造的に扱う文化変革が必要。
2026年度末
仕組み構築
レビュー価値検証導入
学習ログ運用
PdM月次FB開始
2027年度末
定量化
価値仮説検証率80%以上
四半期計画に
学習レポート標準組込
2028年度末
自律運用
バックログ優先順位変更の
検証起因50%以上
2026年度の重点施策
施策 | 担い手 | 完了条件
スプリントレビューに「価値仮説の検証」枠を追加 | PO | 全チームで仮説→結果の議題が含まれている
学習ログテンプレート作成・レビューごとに記録 | PO | 仮説→結果→学び→次のアクションが蓄積
PdMへの月次フィードバックMTG設計・開始 | PO | 月次「学びTop3+バックログ示唆」の共有が稼働
接続点（週次同期・レビュー・四半期計画）の運用品質計測 | PO+SM | 実施率・フィードバック件数が可視化

## Slide 7
基盤KR / サステナビリティ / 守る・強くする
チーム健全性と育成基盤は全挑戦KRの前提条件として必達で守る
基盤KR1: チーム健全性「良好」以上で通年維持
【指標】
チーム健全性スコア: 全チーム「良好」以上（月次）
メンタル不調起因の離脱: 0件（月次）
負荷集中度: 特定メンバーへの偏り20%以内
【施策】
月次1on1で負荷・モチベーション・キャリアを確認
負荷分散ダッシュボード構築
チーム間の負荷調整ルール明文化
基盤KR2: チーフ育成マイルストーン達成率100%
【指標】
育成マイルストーン達成率: 100%（四半期）
リーダー実践機会: 年2回以上のリード経験
【施策】
Q1に育成計画（スキルマップ+マイルストーン）策定
スプリントリード・レトロファシリ等を計画的に委譲
四半期ごとに候補者・上長と3者レビュー
チームが健全でなければ改善活動自体が回らない。基盤KRは全挑戦KR（KR1-3）の前提条件として位置づける。

## Slide 8
2026年度 アクションプラン
2026年度は計測基盤とプロセスの仕組みを構築し、改善サイクルの土台を作る
KR | 2026年度末の到達目標 | 重点施策（抜粋）
挑戦KR1 入口品質 | バックログ健全性80%以上 仕様起因手戻り30%削減 原因分類プロセス稼働 | Ready定義標準化 手戻り原因分類（仕様/技術/外部） PO判断プロセス可視化
挑戦KR2 フロー効率 | サイクルタイム計測+20%短縮 スプリントゴール達成率80%以上 | サイクルタイム・ボトルネック計測導入 PBI粒度ガイドライン整備 ゴール達成率の全チーム目標化
挑戦KR3 学習ループ | レビュー価値検証アジェンダ導入 学習ログ運用開始 PdM月次FB稼働 | スプリントレビュー価値検証枠追加 学習ログテンプレート運用 接続点の運用品質計測
基盤KR1 健全性 | 全チーム「良好」以上で通年維持 メンタル不調離脱ゼロ | 月次1on1の質向上 負荷分散ダッシュボード構築
基盤KR2 育成 | チーフ育成マイルストーン達成率100% | 育成計画策定（Q1） リーダー業務の計画的委譲
2026年度は「仕組みを作る年」。2027年度以降に改善が加速し、2028年度末に挑戦KRの成果を刈り取る。短期的な数字の達成より、計測・改善のサイクルが回り始めることを最優先する。